| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  | Αλεξάνδρεια, 02/06/2017 Αριθ. Πρωτ.: 15224 |
| --- | --- | --- |
| -------------------------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -------------------------------- |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: | Εθνικής Αντίστασης 42 |  |
|  | ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια |  |
| Πληροφορίες: | Κυριακή Κουκουλή |  |
| Τηλέφωνο: | 23333-50161 |  |
| Fax: | 23333-50159 |  |
| Email: | koukoulik@alexandria.gr |  |

ΚΥΡΙΑ CPV:

Κωδικός CPV: 85312300-2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ CPV:

Κωδικός CPV: 72300000-8

Κωδικός CPV: 72322000-8

# ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: # «Παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας».

Προϋπολογισμός: 24.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Έκθεση Προδιαγραφών (Εισαγωγή – Σκοπιμότητα – Βασικός στόχος-επιμέρους στόχοι – Φυσικό Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές  – Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα)

- Προϋπολογισμός (Ενδεικτικός)

- Συγγραφή υποχρεώσεων

| ## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |
| --- | --- |
|  | # «Παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας». |

1. ΈΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) συμβούλου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υποστήριξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής δομής για την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, με τίτλο «Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας».

Το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. «02.15.6112.04» του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας».

Το ποσό των 18.000,00 €, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και το ποσό των 6.200,00 € τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006,  3852/2010, 4412/2016 & του Π.Δ. 80/2016.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Α1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι η λειτουργία ηλεκτρονικής δομής ενημέρωσης για την απασχόληση, την επαγγελματική κινητικότητα και την επιχειρηματικότητα,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 85 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η οποία θα λειτουργεί ως Εστιακό Σημείο Υποδοχής Ανέργων, Επιχειρήσεων-Εργοδοτών, Επαγγελματιών, Εμπόρων κ.λ.π. στο Δήμο. Σε επόμενο χρονικό διάστημα, θα συγκροτηθεί το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3463/2006).

Α2.  ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πεδίο λειτουργίας της ηλεκτρονικής δομής είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των ανέργων όλων των κατηγοριών (Νέων, Γυναικών, ΑΜΕΑ, Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Μειονεκτουσών Ομάδων, κ.ά.) για  την ένταξή τους σε μια αγορά ανοιχτή για όλους, η κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, η πρόσβαση και υποστήριξη των ανέργων – αυτοαπασχολουμένων, των επαγγελματιών, εμπόρων, κ.λ.π. σε προγράμματα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Β. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Β1.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής με τίτλο «Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας», είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των ανέργων για την εξεύρεση απασχόλησης, η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη των εργοδοτών να βρουν το κατάλληλο προσωπικό και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως βασικός πυλώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιμέρους στόχοι είναι:

- Η κατοχύρωση των δυνατοτήτων ένταξης ή επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

- Η ολοκληρωμένη προσέγγιση υποψηφίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

- Η απρόσκοπτη αναζήτηση και εύρεση νέων θέσεων εργασίας.

- Η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των λιγότερων ευνοημένων ομάδων του πληθυσμού.

- Η βελτίωση πρόσβασης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας ΑμΕΑ, Πολυτέκνων, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κ.λ.π.

- Η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

- Η προώθηση της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για όλες τις κατηγορίες ανέργων.

- Η πρόληψη της ανεργίας μέσω της βελτίωσης ικανοτήτων των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας.

- Η ανάπτυξη στο μέτρο του δυνατού, συστήματος πρόβλεψης των τάσεων απασχόλησης και των αναγκών ανάπτυξης δεξιοτήτων, ιδίως σε σχέση με τις νέες μεθόδους εργασίας και τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας.

- Η παρακολούθηση  της επαγγελματικής κινητικότητας.

- Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ως μόνο δρόμο για την τοπική ανάπτυξη.

- Η παροχή υπηρεσιών υψηλής και ποιοτικής ανταπόδοσης στους επαγγελματίες και στις ΜμΕ.

- Η καθιέρωση αυτοματοποιημένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον δημότη.

- Η υλοποίηση μικρών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον πολίτη που επιφέρουν συγκεκριμένα μετρήσιμα οφέλη.

- Η εξασφάλιση όρων κοινωνικής συνοχής και η εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των πολιτών.

- Η αναστροφή των τάσεων εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού.

- Η συγκρότηση και αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, σκοπό της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί και η δημιουργία σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού πρόσβασης στην αγορά εργασίας από τοπικά σχεδιασμένη και εστιασμένη παρέμβαση, με αποτέλεσμα την οικοδόμηση ενός εξειδικευμένου τοπικού «εργαλείου» σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας  και  καριέρας στον ολοένα ανταγωνιστικότερο «κόσμο», η βελτίωση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Το έργο που σκοπεύει να υλοποιήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει αυξημένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία του και απαιτεί μεγάλο και ειδικευμένο όγκο ενεργειών. Η διαχείριση και η υποστήριξη, απαιτεί συγκεκριμένη εμπειρία και τεχνογνωσία. Τα θέματα αυτά δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου λόγω του μικρού αριθμού του, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και την έλλειψη επαρκούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας ειδικά σε θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το «Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης & Θυρίδα Επιχειρηματικότητας», δεν αποτελεί γραφείο ευρέσεως εργασίας και εκ τούτου δεν υπάγεται σε ειδικές διατάξεις. Είναι μηχανισμός πληροφόρησης και σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και δεν υποκαθιστά κανέναν θεσμικό φορέα. Η Θυρίδα Επιχειρηματικότητας είναι πολύ-λειτουργικός καινοτόμος μηχανισμός πληροφόρησης για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Γ.   ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο, είναι η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης για την εξασφάλιση αναγκαίων συνθηκών για τη λειτουργία Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει :

Γ1.   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοτόπου διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Δήμου, για την επιχειρησιακή λειτουργία Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Το σχεδιασμό και την κατασκευή πρωτότυπων γραφικών για την πλαισίωση του περιεχομένου – καλλιτεχνική επιμέλεια σελίδας interface.

β.  Την κατασκευή ιστοσελίδων Front End.

γ.  Την ενσωμάτωση του συστήματος-εφαρμογής στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με όνομα-τομέα: apasxolisi.alexandria.gr

Γ2.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης του συστήματος ιστοτόπου διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και της Θυρίδας Επιχειρηματικότητας για την  επιχειρησιακή του λειτουργία.

Ειδικότερα:

- Η αρχική εγκατάσταση των σελίδων του ιστοτόπου του Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης σε εξυπηρετητή  (Server).

- Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκεκριμένα υποστηρικτικά εργαλεία.

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ρυθμίσεις στο εγκατεστημένο λογισμικό εξυπηρετητή (Apeche Web Server,  FTP Server) για τη σύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Απασχόλησης του Αναδόχου παρόχου υπηρεσιών, με το web interface-Σημείο Διεπαφής του Δήμου και την προετοιμασία του Δήμου για την υιοθέτηση του συστήματος παροχής υπηρεσιών (καθορισμός διαδικασιών, κωδικοί πρόσβασης χρηστών, κλπ.).

- Οι ρυθμίσεις του συστήματος ιστοτόπου διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και της Θυρίδας Επιχειρηματικότητας για την απόκτηση δυνατότητας πρόσβασης διαχείρισης σε συγκεκριμένα υποσυστήματα εφαρμογών της Αναδόχου και αφορά την εισαγωγή και την ενημέρωση δεδομένων.

- Η Φιλοξενία (hosting) του ιστοτόπου.

- Η χορήγηση άδειας πρόσβασης και χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Jobdirect ή της εφαρμογής του ιστού jobdirect (cloud application provider).

##### Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Απασχόληση, θα γίνεται η επεξεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά-διακίνηση των πληροφοριών.

##### Ο καθορισμός δικαιωμάτων χρηστών και ομάδων στο MySite CMS.

##### Η εγκατάσταση πιστοποιητικού ασφαλείας OV 256bit/2048-bit root (εφόσον παραδοθεί από το δήμο).

##### Η σύνταξη οδηγού χρήσης διαχείρισης της εφαρμογής στα Ελληνικά.

##### Η παροχή δυνατότητας αποστολής μαζικών e-mail.

##### Η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου που θα στελεχώσουν το Δημοτικό Παρατηρητήριο στη χρήση και τη διαχείριση ορισμένων υποσυστημάτων του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα.

Γ3.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ3.1. Οι υπηρεσίες δεδομένων αφορούν την καταγραφή, συλλογή, επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση δεδομένων, τη μετάπτωση και εισαγωγή αυτών και εν γένει τη διαχείριση του περιεχομένου (Content System Management) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα, για την επιχειρησιακή λειτουργία του Δημοτικού Παρατηρητηρίου.

Τα δεδομένα που θα εισάγονται στο σύστημα, θα είναι επεξεργασμένα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα φυσικά αρχεία, θα εισάγονται στο σύστημα με την μορφή αρχείων jip.

Ειδικότερα:

α) Η πληροφόρηση και ενημέρωση ανέργων είτε μέσω πρόσβασης στην ιστοσελίδα, είτε με e-mail. Για τους άνεργους που δεν θα έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, θα δίνεται η δυνατότητα να επισκέπτονται οι ίδιοι το Δημοτικό Παρατηρητήριο και να αντλούν πληροφορίες:

  - για τις διαθέσιμες, ανά ειδικότητα θέσεις απασχόλησης του δημόσιου τομέα σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο όλων των κατηγοριών (μονίμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, πρακτικής άσκησης) από Υπουργεία, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Σχολές, Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λ.π.,

  - για τις θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,

- για τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο όλων των κατηγοριών (μονίμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, πρακτικής άσκησης,  κ.λ.π.),

- για τις θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα,

- για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε σεμινάρια – προγράμματα κατάρτισης,

- για τις νέες θέσεις εργασίας για ΑμΕΑ,

- για τις θέσεις εργασίας για Πολύτεκνους,

- για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που αφορούν:

- τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

- την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

- τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

β) Παραλαβή και δημοσίευση Βιογραφικών Υποψηφίων.

γ) Παραλαβή και δημοσίευση αγγελιών θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

δ) Υποστήριξη Υποψηφίων και Εργοδοτών στην αναζήτηση θέσεων εργασίας και εύρεση κατάλληλων βιογραφικών.

ε) Παρακολούθηση της επαγγελματικής κινητικότητας.

ζ) Παροχή στατιστικών δεδομένων εφόσον ζητηθούν.

Γ3.2. Η υποστήριξη του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και της Θυρίδας Επιχειρηματικότητας στον τρόπο οργάνωσης και διάχυσης των παραπάνω πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.

Γ3.3. Η ανάπτυξη στατιστικών αναφορών (σε αρχεία excel), όταν και όποτε ζητηθεί από τον Δήμο (Αναθέτουσα Αρχή), ύστερα από ειδική συμφωνία και συνεννόηση με τον Ανάδοχο, σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο παρουσίασης και τον όγκο των αναφορών και το χρόνο παράδοσής τους.

Γ3.4.  Η on line τεχνική υποστήριξη και βοήθεια.

Στην περίοδο παραγωγικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα καλείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Τεχνική βοήθεια για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων.

- Τηλεφωνική Βοήθεια σχετικά με τη χρήση.

- Τηλεφωνική βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση.

- Παρακολούθηση της διαθεσιμότητας του συστήματος.

- Εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και άμεσης αποκατάστασης βλαβών στη λειτουργία της εφαρμογής.

Γ3.5. Η διάθεση ομιλητών - στελεχών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο και η οργάνωση συνεντεύξεων ανέργων, προκειμένου να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με το Δήμο, εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΑΡΙΕΡΑΣ» στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Γ3.6. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, το οποίο  ασχολείται με την ίδρυση Επιχειρήσεων, για την οργάνωση της ενότητας της υπηρεσίας «Ίδρυση Επιχειρήσεων (Αδειοδοτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, κ.ά.)», η οποία θα αφορά την καταγραφή, συλλογή, επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση δεδομένων και τη μετάπτωση αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα.

Γ3.7. Η εξ΄αποστάσεως παροχή εξατομικευμένης επιστημονικής-συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο, για θέματα επιχειρηματικότητας βάσει της παρούσης έκθεσης Προδιαγραφών.

Γ3.8. Συμβουλευτική Υποστήριξη, στις κατηγορίες και θεματικά πεδία του πίνακα που ακολουθεί.

| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Αδειοδοτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων. Νομικές μορφές επιχειρήσεων. |
| 2 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ | Οργάνωση/αναδιοργάνωση και διοίκηση επιχείρησης, κόστος λειτουργίας επιχείρησης. |
| 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Πληροφόρηση ενδιαφερομένων επενδυτών για τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες. |
| 4 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Τεκμηρίωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, διάρθρωση επενδυτικών σχεδίων, έλεγχος επιλεξιμότητας επενδυτικών προτάσεων. |
| 5 | ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ | Συμβάσεις – συμφωνίες, μισθώσεις. |
| 6 | Αλλη κατηγορία υποστήριξης | Μεταβίβαση / διαδοχή επιχείρησης, θέματα πληροφορικής, θέματα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων (ISO, HACCP, κ.ά.). |

Γ4.   ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Ο σύμβουλος, θα παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αλεξάνδρειας.

Θα λειτουργεί γραμμή πληροφόρησης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα καθώς και στα λοιπά θεματικά πεδία του πίνακα της παραγράφου Γ3.8.

Επισημαίνεται, πως η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης είναι σε πρώτο επίπεδο, της διάγνωσης αναγκών, των εκτιμήσεων και της γνωμοδότησης, δηλαδή της διατύπωσης προτάσεων και εισηγήσεων στο όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, και εν προκειμένω στον επιχειρηματία ή στη διοίκηση της επιχείρησης στα θεματικά πεδία των παραπάνω κατηγοριών συμβουλευτικής υποστήριξης και όχι σε επίπεδο ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών.

Η παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, αναπτύσσεται σε τρεις (3) διακριτές φάσεις:

α)  Τη γνωστοποίηση του προβλήματος – ανάγκης.

β)  Τη διαγνωστική των αναγκών της ΜμΕ.

γ) Τη σύνταξη προτάσεων βελτίωσης, με βάση τις εγνωσμένες ανάγκες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Η συμβουλευτική υποστήριξη ανάλογα με το περιεχόμενο, τη φύση της υπηρεσίας, και την ανάγκη του ενδιαφερόμενου, δύναται να παρέχεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Δ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο & Θυρίδα Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα είναι εγκατεστημένο σε κεντρικό εξυπηρετητή με όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα (application, database server κλπ). Το μοντέλο λειτουργίας που θα εφαρμόζεται, είναι το Web n-tier.

Περιλαμβάνει τρία (3) τουλάχιστον λογικά επίπεδα (tiers):

- Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που θα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων.

- Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που θα ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic) δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής

- Το επίπεδο χρηστών (client tier), που θα είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων.

Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών, θα διαθέτουν διαφορετικά δικαιώματα, όσον αφορά την πρόσβαση στις εφαρμογές και την πληροφορία. Οι εφαρμογές θα είναι αμιγώς web-based, προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές, μέσω του διαδικτύου και η λειτουργικότητα τους να μην εξαρτάται από τον web browser ή το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας των χρηστών (clients).

Όλες οι λειτουργίες της εξατομικευμένης Εφαρμογής, θα σχετίζονται με τους πολίτες/ανέργους, εργοδότες/επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εμπόρους, κ.ά. και θα διεκπεραιώνονται μέσω Web-based υποσυστημάτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, γίνεται αντιστοίχιση των υποσυστημάτων με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται.

| Α/Α | Υποσύστημα | Τεχνολογία Εσωτερικής Διαχείρισης | Τεχνολογία εξυπηρέτησης του πολίτη |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών Εξατομικευμένου Λογισμικού | Web | Web, E-mail |
| 2 | ##### Υποσύστημα Ενημέρωσης Υποψηφίων | Web | Web, E-mail & SMS |
| 3 | ## Υποσύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών | Web | Web |
| 4 | ## Υποσύστημα Διαχείρισης Αγγελιών Εργασίας Επιχειρήσεων - Εργοδοτών | Web | Web |
| 5 | Υποσύστημα Διαχείρισης προφίλ Υποψηφίων | Web | Web |
| 6 | Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών Ίδρυσης Επιχειρήσεων | Web | Web |
| 7 | Υποσύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας | Web | Web |
| 8 | ###### Υποσύστημα Διαχείρισης Συνεργαζομένων Επιχειρήσεων JobDirect Club | Web | Web |
| 9 | ###### Υποσύστημα Διαχείρισης Ιστολογίου | Web | Web |
| 10 | ###### Υποσύστημα Διαχείρισης Γενικών Πληροφοριών του Δήμου | Web | Web |
| 11 | Υποσύστημα Αναφορών & Στατιστικών Στοιχείων | Web | Web |
| 12 | ###### Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Χρήσιμων Υπηρεσιών προς τους Επισκέπτες | Web | Web |
| 13 | Υποσύστημα Help Desk | Web | Web |
| 14 | Ειδοποιήσεις | Web | Web |
| 15 | Υποσύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων | Web | Web |

Όλα τα υποσυστήματα τεχνολογίας Web (διαχειριστικά και μη), θα εγκαθίστανται σε έναν διακομιστή (Web / Application Server), ο οποίος θα λειτουργεί και ως διακομιστής βάσης δεδομένων (Database Server). Αφετηρία για τον κάθε συναλλασσόμενο, για τη χρησιμοποίηση των παραπάνω υποσυστημάτων, θα είναι το εστιακό σημείο και η διεπαφή  του δήμου.

Δ.1. Σχεδιασμός της δομής: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Δ.1.1. Περιγραφή γενικών χαρακτηριστικών

Ο σύμβουλος - πάροχος εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing), θα αναπτύξει εξατομικευμένη εφαρμογή απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, η οποία θα λειτουργεί σε web περιβάλλον, για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης ανέργων – υποψηφίων στη διαδικασία εύρεσης θέσεων εργασίας, εργοδοτών – επιχειρήσεων, στη διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού και ανέργων – αυτοαπασχολουμένων, επαγγελματιών, εμπόρων, κ.λ.π., για προγράμματα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Θα διαθέτει όλες τις πιθανές δυνατότητες αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών. Εκτός αυτών, θα υποστηρίζει και συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες προώθησης βιογραφικών υποψηφίων, αγγελιών προσφοράς εργασίας, υπηρεσίες ειδοποίησης, ώστε να προσφέρεται ένα πλήρες σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Δ.1.2. Σχεδιασμός, προσαρμοζόμενος στη συσκευή (Responsive design)

Η εφαρμογή, θα είναι σχεδιασμένη με τα πρότυπα του responsive design και θα διασφαλίζει την εκτέλεση κάθε λειτουργίας της, σε κάθε συσκευή και οθόνη, από κινητό τηλέφωνο (smartphone), tablet, laptop, επιτραπέζιο Η/Υ..

Δ.1.3. Προσβασιμότητα ΑμΕΑ

Το εξατομικευμένο λογισμικό – εφαρμογή θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στην εφαρμογή για τα ΑμΕΑ.

Πρότυπο: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0.

Δ.1.4. Υποστήριξη ξενόγλωσσου περιεχομένου

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει και την αγγλική γλώσσα.

##### Δ.1.5. Ασφάλεια Ανταλλαγής Πληροφοριών

Η εξατομικευμένη εφαρμογή, θα λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον με χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας SSL/256bit. Η υποδομή αυτή, εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών από τον εξυπηρετητή (server) προς τον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη (client), αποτρέποντας οποιαδήποτε κακόβουλη υποκλοπή των πληροφοριών, αφού τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα με κλειδί μήκους 256bit.

Δ.1.6.  Διεπαφή

Η εξατομικευμένη εφαρμογή, θα χρησιμοποιείται για Υπηρεσίες Δεδομένων.

Δ.1.7.  Χαρακτηριστικά Διεπαφής

Η διεπαφή του Δήμου, θα έχει το δικό του interface, θα προσαρμόζεται στη βασική εξατομικευμένη εφαρμογή του Συμβούλου - παρόχου εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) και θα φέρει τις ίδιες λειτουργίες και χαρακτηριστικά.

Δ.1.8.   Σχηματική Παράσταση Διασύνδεσης και Πρόσβασης

Άνεργοι – Εργοδότες

&

Επαγγελματίες, Έμποροι, κ.ά.

Άνεργοι – Εργοδότες

&

Επαγγελματίες, Έμποροι, κ.ά.

Δήμος

Άνεργοι – Εργοδότες

&

Επαγγελματίες, Έμποροι, κ.ά.

Άνεργοι – Εργοδότες

&

Επαγγελματίες, Έμποροι, κ.ά.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

www…………..gr

Δ.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δ.2.1. Επίπεδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο & Θυρίδα Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες τεσσάρων (4) επιπέδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

1ο Επίπεδο: Ηλεκτρονική δημοσίευση (information). Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε ιστότοπο.

2ο Επίπεδο:  Αμφίδρομη διάδραση (two way interaction). Πρόσβαση  του Δήμου σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινούν οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των δημοτών. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει και την πιστοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας.

3ο Επίπεδο: Διάδραση (interaction). Διάθεση επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή.

4ο Επίπεδο: Συναλλαγή (Transaction). Το Εστιακό Σημείο Διεπαφής του δήμου, θα προσφέρει στο δημότη ολοκληρωμένο και πλήρη ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας, θα περιλαμβάνει σύνθετες εργασίες όπως: πιστοποίηση, ειδοποίηση, παράδοση. Καμία επιπλέον εργασία, δεν θα απαιτείται από τον πολίτη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.

Το Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο & Θυρίδα Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα μπορεί να προσπελαύνεται μέσω ενός οποιουδήποτε περιηγητή διαδικτύου (browser) και με οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, laptops, tablets, κινητά) προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε στην εφαρμογή του Δήμου:

- να παρουσιάζεται περιεχόμενο, σχετικό με όλες τις θεματικές κατηγορίες που θα απαιτηθούν και με όλες τις ευρέως χρησιμοποιούμενες σήμερα μορφές διάθεσης περιεχομένου (διαδικτυακές σελίδες, αρχεία κειμένου, αρχεία γνωστών εφαρμογών κ.λπ.).

- να είναι δυνατή η διαβάθμιση της πρόσβασης με τη χρήση αντίστοιχων ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής.

- να γίνεται διαχείριση βάσει της ίδιας τεχνολογίας με αυτή της παρουσίασης (all web).

- να παραμετροποιείται σε σημαντικό βαθμό η λειτουργία της εφαρμογής.

Η εικαστική εμφάνιση της εφαρμογής, θα γίνει κατόπιν υπόδειξης από το δήμο & θα εμπλουτίζεται με υλικό προβολής του δήμου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο).

Τέλος, δύνανται να προσφέρονται και εναλλακτικοί μέθοδοι ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πίνακες ανακοινώσεων, όπως και όλα τα απαραίτητα εργαλεία προς ενδιαφερόμενους και διαχειριστές, για την εκμετάλλευση και διαχείριση των χαρακτηριστικών αυτών.

### Δ.2.2.  Λειτουργικές περιοχές

Οι λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου & Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ομαδοποιούνται σε  πέντε (5)  λειτουργικές περιοχές:

- Στην 1η  λειτουργική περιοχή: Ενημέρωση Ανέργων / Πολιτών

- Στην 2η  λειτουργική περιοχή: Ενημέρωση Εργοδοτών / Επιχειρήσεων

- Στην 3η λειτουργική περιοχή: Παρακολούθηση Επαγγελματικής κινητικότητας εργαζομένων

- Στην  4η  λειτουργική περιοχή: Παρακολούθηση της τάσης ανεργίας

- Στην 5η λειτουργική περιοχή: Ενημέρωση ανέργων και αυτοαπασχολουμένων, Επαγγελματιών, Εμπόρων και λοιπών ενδιαφερομένων σε θέματα Επιχειρηματικότητας.

### Δ.2.3. Γενικές αρχές του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου & Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

### Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου & Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, περιλαμβάνουν:

α. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή συμβατά για κάθε απαίτηση και χρήση προτύπων που διασφαλίζουν:

- Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών υποσυστημάτων της εφαρμογής.

- Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία θα βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα και συσκευές.

- Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

β. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελούν διακριτά τμήματα του Εξατομικευμένου Λογισμικού, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο θα:

- επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές, μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,

- επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές,

- διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος.

- γίνεται χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) Microsoft SQL Server για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα.

γ. Εργαλεία συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών, τα οποία θα διαθέτουν τις ακόλουθες  δυνατότητες:

- Σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, συμβατή με την επιλεγείσα βάση δεδομένων.

- Χρήση περιβάλλοντος ιστού (web interface) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

- Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.

- Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς.

- Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείμενο, αρχεία Excel).

- Ταυτοποίηση χρηστών με Single-Sign-On, ώστε οι χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα, που θα φιλοξενούνται στον σύμβουλο - πάροχο εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing).

- Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή από το προσωπικό του Δήμου και από τους πολίτες/ανέργους και εργοδότες/επιχειρήσεις και χρήστες.

- Πρόσβαση στο σύστημα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, tablets, laptops, PCs).

Δ.2.4. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου & Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, θα συγκροτείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα-ενότητες:

- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών Εξατομικευμένης  Εφαρμογής

- Υποσύστημα Ενημέρωσης  Υποψηφίων

- Υποσύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών

## Υποσύστημα Διαχείρισης Αγγελιών Εργασίας Επιχειρήσεων - Εργοδοτών

- Υποσύστημα Διαχείρισης Προφίλ Υποψηφίων

- Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών Ίδρυσης Επιχειρήσεων

- Υποσύστημα Διαχείρισης  Προγραμμάτων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

- Υποσύστημα Διαχείρισης Συνεργαζομένων Επιχειρήσεων JobDirect Club

- Υποσύστημα Διαχείρισης Ιστολογίου

- Υποσύστημα Διαχείρισης Γενικών Πληροφοριών του Δήμου

- Υποσύστημα Αναφορών & Στατιστικών Στοιχείων

- Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Χρήσιμων Υπηρεσιών προς τους Επισκέπτες

- Υποσύστημα Help Desk

- Ειδοποιήσεις

Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας», είναι τα εξής :

Διάρκεια Φάσης Α΄

Δύο (2) μήνες (από την υπογραφή της Σύμβασης)

Παραδοτέα Φάσης Α΄ (Ε1)

Ε1: Ηλεκτρονική οργάνωση αρχείων της υπηρεσίας, όπως οι Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρήσεων.

Διάρκεια Φάσης Β΄

Ένας (1) μήνας από την ολοκλήρωση  της Α΄Φάσης.

Παραδοτέα Φάσης Β΄ (Ε2-Ε3)

Ε2: Εικαστικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοτόπου διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Δήμου για την επιχειρησιακή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και  Θυρίδας Επιχειρηματικότητας.

Ε3:  Υπηρεσίες υποστήριξης  ιστοτόπου διαδικτυακής διεπαφής.

Διάρκεια Φάσης Γ΄

Τρεις (3) μήνες, μετά το πέρας και της Β’ Φάσης. Την ακριβή ημερομηνία, θα την ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της.

Παραδοτέα Φάσης Γ΄ (Ε4-Ε5-Ε6-Ε7)

Ε4: Εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΑΡΙΕΡΑΣ» στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Παραχώρηση χρήσης του σήματος και του λεκτικού της εκδήλωσης.

Ε5: Εύρεση και διάθεση εισηγητών - ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο για την υλοποίηση της εκδήλωσης.

Ε6:  Οργάνωση συνεντεύξεων ανέργων.

Ε7: Πλήρης και εύρυθμη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου & Θυρίδας Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διάρκεια Φάσης Δ΄

Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ολοκλήρωση της Γ΄Φάσης.

Παραδοτέα Φάση Δ΄ (Ε8-Ε9-Ε10)

Ε8:  Υπηρεσίες Δεδομένων

Ε9: Παροχή εξατομικευμένης επιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα επιχειρηματικότητας βάσει της παρούσης Έκθεσης Προδιαγραφών.

Ε10:  Υπηρεσίες Help Desk.

| Οι Συντάξαντες 1. Κυριακή Κουκουλή ΔΕ Διοικητικού 2. Θεόδωρος Μαμουδέλης ΔΕ Προσωπικού Η/Υ | Αλεξάνδρεια, 02-06-2017 Ο Θεωρήσας Δημήτριος Στάμος ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής |
| --- | --- |

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (24.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.(24%) και των νόμιμων κρατήσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ σε (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ (Ε1) | Κατ’αποκοπή | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β’ ΦΑΣΗΣ (Ε2-Ε3) | Κατ’αποκοπή | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Γ’ ΦΑΣΗΣ (Ε4-Ε5-Ε6-Ε7) | Κατ’αποκοπή | 1,00 | 1.516,12 | 1.516,12 |
| 4 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δ’ ΦΑΣΗΣ (Ε8-Ε9-Ε10) | Κατ’αποκοπή | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ |  |  |  | 19.516,12€ |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  | 4.683,87€ |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  | 24.200,00€ |

| Οι Συντάξαντες 1. Κυριακή Κουκουλή ΔΕ Διοικητικού 2. Θεόδωρος Μαμουδέλης ΔΕ Προσωπικού Η/Υ | Αλεξάνδρεια, 02-06-2017 Ο Θεωρήσας Δημήτριος Στάμος ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής |
| --- | --- |

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1ο:   Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων

Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του παρόχου - Αναδόχου της υπηρεσίας η οποία αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας».

ΑΡΘΡΟ  2ο:   Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των :

- Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

- N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του

- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

ΑΡΘΡΟ  3ο :   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Σύμβαση

- Η παρούσα Έκθεση Προδιαγραφών

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

- Ο Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο :   Δικαιολογητικά για την Υπογραφή της Σύμβασης (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα κάτωθι (σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016):

4.1 Πιστοποιητικό πως εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και Μελετών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και τη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκησης

4.2  Φορολογική Ενημερότητα

4.3  Ασφαλιστική Ενημερότητα

4.4 Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 73. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

ΑΡΘΡΟ  5ο :   Σύμβαση

Ο Ανάδοχος – Πάροχος Υπηρεσιών προσκαλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ.4 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ  6ο :   Εγγύηση

6.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος, μετά την απόφαση ανάθεσης, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας ανάλογα με τον προϋπολογισμό-κόστος της παραδοτέας υπηρεσίας αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθεμιάς, να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.).

Ποσό Εγγυητικής Επιστολής:  Εννιακόσια Εβδομήντα Έξι (976 €) Ευρώ.

6.2. Η εγγυητική επιστολή αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του αναδόχου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του Αναδόχου, ή την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

6.3. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, στην περίπτωση παράβασης  των όρων της σύμβασης, ή εφόσον συντρέχει άλλη νόμιμη περίπτωση.

6.4. Με την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων (ποσοτικώς & ποιοτικώς) από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφεται στον Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ  7ο :   Προθεσμίες περαίωσης παροχής υπηρεσιών

7.1. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέσα σε προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Για τυχόν καθυστερήσεις της συμβατικής προθεσμίας, ισχύουν όσα προβλέπονται στο Ν.4412/2016 (άρθρο 217).

7.2. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται στη Έκθεση Προδιαγραφών και στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Παραδοτέων.

7.3. Η ημερομηνία περαίωσης τμημάτων της υπηρεσίας, δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησής της και μόνο έπειτα από εγκεκριμένο αίτημα του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ  8ο:   Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 9ο:   Ποινικές ρήτρες

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3.  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο (άρθρο 218 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ  10ο:  Τόπος παροχής υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εξ’ αποστάσεως, ηλεκτρονικά με email, τηλεφωνικά, από την έδρα του και από την έδρα του Παρατηρητηρίου του Δήμου, εάν χρειαστεί.

ΑΡΘΡΟ  11ο:   Παροχή υπηρεσιών - Τρόπος πληρωμής

Το ποσό του συμβατικού χρηματικού αντικειμένου θα καταβληθεί τμηματικά και ακολουθώντας την πρόοδο της παροχής των υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις (4) δόσεις, ως ακολούθως:

- Με την ολοκλήρωση της Α Φάσης (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο Ε), θα καταβληθεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

- Με την ολοκλήρωση της Β Φάσης (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο Ε), θα καταβληθεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).

- Με την ολοκλήρωση της Γ Φάσης (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο Ε), θα καταβληθεί το ποσό των χιλίων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ & δώδεκα λεπτών (1.516,12 €).

- Με την ολοκλήρωση της Δ Φάσης (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο Ε), θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού, των  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παραλαβή του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016) και η οποία ορίστηκε με την αριθ. 11/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (η οποία θα υπογράψει και τη σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών).

ΑΡΘΡΟ  12ο:   Χρηματοδότηση – Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις

12.1.  Η παρούσα υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους.

12.2. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ  13ο:   Επίλυση διαφορών

13.1 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια (της έδρας του Δήμου), εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο:  Ειδικοί Όροι

14.1. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία για ότι αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του και την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

14.2. Εάν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14.3. Σε περίπτωση μη τήρησης ενός από τους παραπάνω όρους από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης και της κήρυξης ως έκπτωτου του Αναδόχου, μπορεί να ανατεθεί η υπηρεσία σε άλλον, έχοντας τα προς τον νόμο προσόντα.

| Οι Συντάξαντες 1. Κυριακή Κουκουλή ΔΕ Διοικητικού 2. Θεόδωρος Μαμουδέλης ΔΕ Προσωπικού Η/Υ | Αλεξάνδρεια, 02-06-2017 Ο Θεωρήσας Δημήτριος Στάμος, ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής |
| --- | --- |